长春绕城高速公路和机场路绿化提升工程施工招标

招标文件关键内容信息公开

1.招标条件

本招标项目长春绕城高速公路和机场路绿化提升工程项目业主为吉林省高速公路集团有限公司、吉林高速公路股份有限公司、长春高速公路有限责任公司，建设资金来自项目法人自筹，招标人为吉林省高速公路集团有限公司、吉林高速公路股份有限公司、长春高速公路有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：吉林省长春市。

2.2技术标准：双向四车道高速公路标准。

2.3 工程规模：高速公路互通、收费站、节点、主线等绿化提升工程。

2.4缺陷责任期（养护期）：三年。

2.5标段划分、招标范围、计划工期

本次招标共划分3个标段，招标范围及计划工期如下：

| 标段 | 主体单位 | 施工段落 | 招标范围 | 计划工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LH01 | 长春高速公路有限责任公司 | 长春绕城高速公路半截沟互通～长春西互通、长春西互通～春城服务区（K72+200～K88+380、K0+000～K23+500）。 | 1.新植乔木、灌木、花草； 2.既有林木植被清理、修剪、养护； 3.施工图纸及工程量清单所包含的与施工相关的其他所有工程内容； 4.栽植验收后三年期养护。 | 1.计划工期： 2021年3月1日～2021年6月30日，121日历天。 2.阶段工期： 乔木及灌木栽植在 2021年4月30日前完成，花卉及植草栽植在2021年6月30日前完成。 |
| LH02 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 春城服务区～长春东收费站～长春南互通（K26+250～K61+480）珲乌高速（K467+000～K485+680）。 |  |  |
| LH03 | 吉林高速公路股份有限公司 | 长春南互通～半截沟互通（K61+480～K72+200）。 |  |  |

3.投标人资格最低要求

3.1资质及业绩要求

本次招标要求投标人须持有绿化经营范围有效的营业执照，在人员、设备、资金等方面具备相应的能力，并且在2018年1月1日后完成过以下施工业绩（园林绿化工程以工程接收证书时间为准，综合性工程须体现出绿化工程的具体合同金额或出具业主证明文件）：

（1）LH01、LH02标段：至少完成过园林绿化工程累计合同额2000万元，其中至少完成过1个单项合同额500万元的园林绿化工程；

（2）LH03标段：至少完成过园林绿化工程累计合同额300万元。

3.2投标人拟派项目经理和项目总工要求

（1）LH01、LH02标段

拟派项目经理应为投标人自有人员，具有绿化相关专业中级技术职称；至少担任过累计合同额在1000万元以上的绿化工程项目经理，且至少担任过1项合同额在500万元以上的绿化工程项目经理；未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

拟派项目总工应为投标人自有人员，须具备绿化相关专业高级技术职称，至少担任过累计合同额在1000万元以上的绿化工程项目总工，且至少担任过1项合同额在500万元以上的绿化工程项目总工；未担任其他在施建设工程项目的项目总工。

（2）LH03标段

拟派项目经理应为投标人自有人员，具有绿化相关专业中级技术职称；至少担任过累计合同额在300万元以上的绿化工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

拟派项目总工应为投标人自有人员，须具备绿化相关专业高级技术职称，至少担任过累计合同额在300万元以上的绿化工程项目总工，且未担任其他在施建设工程项目的项目总工。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.6投标人可对所有标段进行投标，最多只能在1个标段中标。

3.7按照LH01、LH02、LH03标段顺序开标、评标，在前一标段中被推荐为第一中标候选人的投标人在后续标段评审中将不再被推荐为中标候选人。

3.8投标人需充分考虑高速公路通车情况下的施工状况，办理施工许可手续和采取的相应安全措施及高速公路通行费等全部费用均包含在投标报价中。

4.评标办法

本项目采用综合评分法。

5.招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于2021年2月1日至2021年2月5日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午8时30分至16时30分(北京时间，下同)，将授权书（或单位介绍信）、经办人身份证、有效的营业执照（副本）、投标人联系方式及所投具体标段（包括联系人姓名、联系电话、邮箱等）、招标文件邮寄地址等文字资料的扫描件（需加盖单位章）发送至305827318@qq.com邮箱，邮件发出后请告知招标代理机构联系人（联系方式：13944878055，赵先生）核查资料的完整性，核查通过后方可递交招标文件购买款，招标代理机构将确认并邮寄招标文件。招标代理机构指定的银行账号及开户银行如下：

开户名称:中公实业工程咨询(吉林)有限公司 
开户银行：上海浦东发展银行长春临河街支行

银行账号: 61060154740000047
营业地址:长春净月高新技术产业开发区福祉大路2766号

电话号码:0431-84552016 联系人：李泽伦

5.2招标文件项目专用本每套售价1000元人民币，图纸及参考资料每套售价1000元人民币，售后不退。

6.投标文件的递交及相关事宜

6.1招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会。

6.2递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年2月25日9时30分，投标人应于当日9时00分至9时30分将投标文件递交至吉林省公共资源交易中心四楼开标室（吉林省人民政府政务大厅楼内，长春市人民大街9999号）（第一个信封和第二个信封同时递交）。

6.3本次招标投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间，开标地点：同递交投标文件地点；第二个信封（报价文件）开标时间：2021年2月25日14:00时，开标地点：同递交投标文件地点。

6.4逾期送达、未送达指定地点的，或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6.5投标人应递交人民币70万元的投标保证金（若仅投LH03标段，按5万元递交）。

6.6本项目严格执行招投标法等国家相关法律法规，严厉打击围标、串标、借资质投标、违规分包、转包等违法行为，一经查实，按相关规定严肃处理，并纳入企业信用评价。

6.7 其他相关事宜

因疫情防控需要，本项目采取网上直播方式开标（腾讯会议软件视频会议），开标程序不变。

（1）递交投标文件时应自觉有序排队并按要求测量体温，向现场工作人员出示《吉事办》小程序中的吉祥码，扫码通过后在指定区域进行登记。

（2）签到完成后，根据招标代理机构提供的腾讯会议“会议号码”参加开标视频会议。

（3）招标代理机构在现场与投标人代表逐一确认，所有投标人代表均可通过视频直播看到开标现场情况。

（4）投标人代表应自行携带能够满足视频直播方式开标的电子设备，应事先学习并安装腾讯会议软件。

（5）如投标人代表不参与观看视频直播，或视频直播过程中没有提出异议，或投标人代表通讯设备网速等无法满足视频直播要求，或不会操作软件等，均视为投标人默认开标结果。

7.发布公告的媒介

7.1本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易公共服务平台、吉林省交通运输厅网站、吉林省高速公路集团有限公司网站上发布。

7.2本项目的招标文件关键内容在吉林省交通运输厅网站、吉林省高速公路集团有限公司上公开，公开内容包括：项目概况、对投标人的资格条件要求、评标办法、招标人联系方式。

8.投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：吉林省高速公路集团有限公司 地 址：吉林省长春市人民大街11511号 邮政编码：130033 联 系 人：张振东 电 话：0431-85254020 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构:吉林省伟邦公路技术有限公司 地 址:长春净月高新技术产业开发区福祉大路2766号 邮 编: 130117 电 话: 0431－84552020、88655555 联 系 人:李金波、金良 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 长春绕城高速公路和机场路绿化提升工程 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 吉林省长春市 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 项目法人自筹100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标文件第一章“招标公告” |
| 1.3.2 | 计划工期 | 见招标文件第一章“招标公告” |
| 1.3.3 | 质量要求 | 满足设计图纸与技术规范的相关要求。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故，控制一般安全责任事故。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理和项目总工资格要求：见附录5 其他要求：无 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 本款内容第（1）目修改为： （1）被吉林省及以上建设主管部门或交通运输主管部门取消本项目所在地的投标资格或禁止进入吉林省建设市场且处于有效期内； 本款内容第（6）目修改为： （6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的； （7）被列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人。 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 | 对招标文件的澄清、修改在以下邮箱发布，投标人应注意及时浏览，因投标人自身原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 发布邮箱: zhongxin-zb@163.com(密码：84552011) |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清 招标文件 | 时间：投标截止时间10天前 |
|  |  | 形式：将要求澄清的内容以电子邮件方式发送至以下邮箱，同时电话通知招标代理机构查收。 收件邮箱：zhongxinfzdl@163.com |
| 2.2.2 | 招标文件澄清 发出的形式 | 对招标文件的澄清在以下网址发布，投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 发布邮箱: zhongxin-zb@163.com(密码：84552011) |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清 | 时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准） |
|  |  | 形式：以书面的形式发送邮件至以下邮箱（加盖公章的确认函彩色扫描件），同时电话通知招标代理机构查收。 收件邮箱：zhongxinfzdl@163.com |
| 2.3.1 | 招标文件修改 发出的方式 | 对招标文件的修改在以下网址发布，投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 发布邮箱: zhongxin-zb@163.com(密码：84552011) |
| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改 | 时间：收到修改后24小时内（以发出时间为准） |
|  |  | 形式：以书面的形式发送邮件至以下邮箱（加盖公章的确认函彩色扫描件），同时电话通知招标代理机构查收。 收件邮箱：zhongxinfzdl@163.com |
| 3.1.1 | 投标文件 密封形式 | 双信封 |
| 3.1.1 | 构成投标文件 的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金 的计算方法 | / |
| 3.2.1 | 工程量清单 的填写方式 | 投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单（投标截止期7天前以电子邮件形式公布） 发布邮箱：zhongxin-zb@163.com(密码：84552011) |
| 3.2.3 | 报价方式 | 单价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | 在投标截止期7天前以电子邮件形式公布 |
| 3.2.9 | 投标报价的 其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | / |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金的递交 投标保证金的金额：70万元/投标人（如仅投LH03标段，按5万元递交）。 投标保证金有效期：与投标有效期一致 （1）若采用现金或支票：投标人应在递交投标文件截止之日前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性转入并到达招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。 （2）若采用银行保函，应符合下列要求： a:应由国有商业银行或全国性股份制商业银行开具，银行应为地市级支行以上级别，且开具保函银行的营业执照营业范围应包含保函业务。 b:银行保函应采用招标文件提供的格式出具。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止之前单独密封递交给招标代理机构。 c:招标人有权通过函询查证等方式，核实保函的真实有效性，对于不能查证属实的，招标人将视为其保函无效，投标人将承担由此产生的一切后果。对于伪造保函的，招标人将向公安机关举报。 （3）若采用担保机构出具保函时，出具保函的担保机构级别：注册资本金不低于10亿元的长春市区境内的专业担保机构。 招标人指定的银行及账号如下： 开户银行：中国工商银行长春经济技术开发区支行 账户名称：吉林省高速公路集团有限公司 账 号：4200 2232 1920 0131 189 银行转账业务备注一栏填写：“长春绕城高速公路和机场路绿化提升工程” 2.投标保证金的退还 招标人最迟将在中标通知书发出后 5 日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金，其中中标人的投标保证金在其提交了招标代理服务费后退还。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。 利息计算原则如下： （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第(1)款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 注意：投标人必须自本次招标的中标候选人公示期满后5日内及时向招标人递交退还投标保证金的有关资料。 退还投标保证金时，投标人应向招标人提供的资料如下: （1）基本账户开户许可证彩色复印件（清晰可辨）； （2）给招标人开据的退还投标保证金财务收据原件； （3）汇款凭证复印件； （4）如果投标人未在上述期限内将相关手续送达招标人，投标人放弃利息的，需出具放弃索要利息的情况说明，也可以在投标保证金收据上注明自愿放弃收取利息，索要利息的，需同时提供增值税发票。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予 退还投标保证金情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料 的特殊要求 | 1.投标人须按招标文件第九章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。 2.招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。 |
| 3.5.1 | 投标人 基本情况表 | 本项修改为： 3.5.1“投标人基本情况表”应附： （1）企业法人营业执照副本复印件； （2）基本账户开户许可证或基本账户开户银行开具证明的复印件； （3）投标人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图。 企业法人营业执照副本和基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 的年份要求 | 2019年 |
| 3.5.3 | 近年完成的 类似项目情况表 | 本项修改为： 3.5.3“近年完成的类似项目”具体时间要求见投标人须知前附表附录2。 “近年完成的类似项目情况表”应提供合同协议书和工程接收证书的复印件。证明材料中应能查找出“项目名称”、“绿化工程合同价”、“主要工程内容”等在内的项目详细信息，如以上证明材料查找不出资格审查要求的各项数据，则还应附由合同发包人或发包人上级行政主管部门出具的补充相关信息的其他证明材料的复印件。 如投标人未提供相关项目证明材料复印件或相关项目证明材料中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。 |
| 3.5.4 | 投标人的 信誉情况表 | 本项修改为： 3.5.4“投标人的信誉情况”应附投标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为的书面承诺。 |
| 3.5.5 | 拟委任的 项目经理和 项目总工 资历表 | 本项修改为： 3.5.5“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附： （1）项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书（若职称证书上未注明专业，则还应附毕业证书，并按照其毕业证书中所学专业认定职称专业）的复印件； （2）拟委任的项目经理和项目总工在社保系统中打印的其在本单位的社保缴费明细”（社保缴费截止时间为2020年以后）； （3）拟委任的项目经理和项目总工无在建工程的书面承诺。 （4）能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的证明材料复印件。业绩证明材料中必须含有该业绩的合同协议书和任职证明（任职证明应明确任职职务、任职时间、任职期内的施工内容，任职证明出具时间必须在任职期结束之后，出具机构为该项目的发包人或发包人的上级行政主管部门或相应的质量监督机构）。 如投标人未提供相关业绩证明材料复印件或相关业绩证明材料中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求），则该业绩不予认定。 |
| 3.5.10 | 相关信息 | 本项修改为： 3.5.10投标人应对其在投标文件中填报的业绩、主要人员资历和目前在岗情况等信息的真实性、完整性和准确性负责。 其内容将在相应媒介进行公示。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：1份。中标人应在收到中标通知书后并在与招标人签订合同前提供投标文件副本5份。 提交电子版文件：本阶段须提供存储已标价的第二个信封的投标函和《投标文件关键内容摘录表》电子版文件的光盘1份、U盘1份。 其他要求：/ |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | / |
| 4.1.2 | 封套上 应载明的信息 | （1）投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套： 招标人名称：吉林省高速公路集团有限公司 招标人地址：吉林省长春市人民大街11511号 长春绕城高速公路和机场路绿化提升工程施工招标 标段 第一个信封（商务及技术文件）投标文件 招标编号：JLWBZB 2021-001 在2021年2月25日9:30前不得开启 投标人名称： 投标人地址： |
|  |  | （2）投标文件第二个信封（报价文件）封套： 招标人名称：吉林省高速公路集团有限公司 招标人地址：吉林省长春市人民大街11511号 长春绕城高速公路和机场路绿化提升工程施工招标 标段 第二个信封（报价文件）投标文件 招标编号：JLWBZB 2021-001 在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启 投标人名称： 投标人地址： |
|  |  | （3）银行保函封套： 招标人名称：吉林省高速公路集团有限公司 招标人地址：吉林省长春市人民大街11511号 长春绕城高速公路和机场路绿化提升工程施工招标 投标保证金（银行保函原件） 招标编号：JLWBZB 2021-001 投标人名称： |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | 除以下两种情况外，其他投标人所递交的投标文件不予退还。 （1）投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的； （2）未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件其第二个信封（报价文件）。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：同递交投标文件地点 投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：2021年2月25日14:00时 投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2.1 | 第一个信封（商务及技术文件） 开标程序 | （4）密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况 （5）开标顺序：/ |
| 5.2.3 | 第二个信封 （报价文件） 开标程序 | - 密封情况检查：检查报价文件是否存在提前开启情况 - 开标顺序：/ |
| 6.1.1 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人。 评标专家确定方式：依法从吉林省公共资源交易中心评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人 的人数 | 3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示 媒介及期限 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易公共服务平台、吉林省交通运输厅网站、吉林省高速公路集团有限公司网站。 公示期限：3日 公示的其他内容：无 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.5 | 中标通知书和 中标结果通知 发出的形式 | 中标通知书以书面形式发出，中标结果通知以中标结果公告的形式在《中国招标投标公共服务平台》和《吉林省交通运输厅网站》上发出。 |
| 7.6 | 中标结果公告 媒介及期限 | 公告媒介：《中国招标投标公共服务平台》和《吉林省交通运输厅网站》。 公告期限：3日 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 履约保证金形式：银行保函或现金、支票形式。 履约保证金金额：5%的签约合同价。 注意： （1）采用现金、支票形式时，应由中标人的基本账户汇入发包人指定账户； （2）采用银行保函时，出具保函的银行级别：应由“工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行”六大国有商业银行之一或全国性股份制商业银行开具，银行应为地市级分行或以上级别，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。 （3）若采用担保机构出具保函时，出具保函的担保机构级别：注册资本金不低于10亿元的长春市区境内的专业担保机构。 |
| 7.8.1 | 对中标人未按 要求签订合同 的处罚 | 本款末增加： 中标人放弃中标的，招标人将中标人列入招标人设立的黑名单，同时上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 行政监督：吉林省交通运输厅公路管理处 电 话：0431- 85097538 廉政监督：吉林省纪委省监委驻省交通运输厅纪检监察组 电 话：0431-85633607 地 址：吉林省长春市解放大路2518号交通大厦 邮 编：130021 |
| 9 | 是否采用 电子招标投标 | 否 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 招标代理服务费 | 参考国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改委《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、国家发改委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）等文件规定，以各标段测算金额为基准额，分别适用代理服务费用标准，并采用差额定率累进法计算基准代理收费额。按下表规定的折扣系数确定招标代理费金额。在中标通知书发放前，中标人应将招标代理服务费以电汇形式或其他招标代理机构认可方式递交至以下账户： 开户名称：中公实业工程咨询(吉林)有限公司 开户银行:上海浦东发展银行长春临河街支行 银行账号:61060154740000047 联系人：李泽伦电话：0431－84552016 各标段测算预估造价分别为：LH01标段3962万元、LH02标段3815万元、LH03标段286万元。 招标代理服务收费折扣系数表（工程类） 基准代理费; 2万以下; 2-5万; 5-10万; 10-50万; 50万以上. 折扣系; 1.0; 0.8; 0.7; 0.6; 0.5. |

9.评标办法前附表

| 条款号 | 条款内容 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的投标人优先； （2）施工组织设计得分高的投标人优先； （3）企业业绩得分高的投标人优先； （4）主要人员得分高的投标人优先； （5）财务得分高的投标人优先。 若以上均相等，则由评标委员会表决确定其排序先后。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审 与 响应性评审 标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，且提供了满足招标文件要求的证明材料： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标保证金截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性转入招标人指定账户； c．若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （6）投标人未以联合体形式投标。 （7）投标人未有分包计划。 （8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e．投标人在投标活动中无欺诈行为； f．投标人未对合同条款有重要保留。 （13）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审 与 响应性评审 标准 | 第二个信封（报价文件）评审标准 （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 （6）投标人未提交调价函。 （7）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4项规定。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、基本账户开户许可证或开户证明；提交了投标人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的财务状况符合招标文件规定。 （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （5）投标人的信誉符合招标文件规定。 （6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 （7）投标人的其他要求符合招标文件规定。 （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成 ： 施工组织设计： 20分 主要人员： 15分 其他因素： 15分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价： 50分 |
| 2.2.2 | 确定评标基准价 | （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价 （2）评标基准价的确定：将通过第二个信封初步评审的最低评标价作为评标基准价。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价 偏差率以百分数形式表示 |

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分 因素 |  | 评分因素 权重分值 | 各评分因素 细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4 （1） | 施工 组织 设计 |  | 20分 | 总体施工组织布置及规划 | 3分 | 好 2.4～3分 |
|  |  |  |  |  |  | 较好 1.8～2.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 1.8分 |
|  |  |  |  | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 3分 | 好 2.4～3分 |
|  |  |  |  |  |  | 较好 1.8～2.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 1.8分 |
|  |  |  |  | 工期保证体系及保证措施 | 3分 | 好 2.4～3分 |
|  |  |  |  |  |  | 较好 1.8～2.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 1.8分 |
|  |  |  |  | 工程质量管理体系及保证措施 | 3分 | 好 2.4～3分 |
|  |  |  |  |  |  | 较好 1.8～2.4分 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 1.8分 |
|  |  |  |  | 安全生产管理体系及保证措施 | 2分 | 好 1.6～2分 |
|  |  |  |  |  |  | 较好 1.2～1.6分 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 1.2分 |
|  |  |  |  | 环境保护、水土保持保证体系及保证措施 | 2分 | 好 1.6～2分 |
|  |  |  |  |  |  | 较好 1.2～1.6分 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 1.2分 |
|  |  |  |  | 文明施工、文物保护保证体系及保证措施 | 2分 | 好 1.6～2分 |
|  |  |  |  |  |  | 较好 1.2～1.6分 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 1.2分 |
|  |  |  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案 | 2分 | 好 1.6～2分 |
|  |  |  |  |  |  | 较好 1.2～1.6分 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 1.2分 |
| 2.2.4 （2） | 主要 人员 |  | 15分 | 项目经理 任职业绩 | 5分 | 满足资格审查条件最低要求，得3分； 在最低要求的基础上，LH01、LH02标段每增加1项单项合同额在500万元以上的绿化工程的项目经理任职业绩加1分，最多加2分；LH03标段每增加1项单项合同额在100万元以上的绿化工程的项目经理任职业绩加1分，最多加2分。（综合性工程须体现出绿化工程的具体合同金额或出具业主证明文件） |
|  |  |  |  | 项目总工 任职业绩 | 5分 | 满足资格审查条件最低要求，得3分； 在最低要求的基础上，LH01、LH02标段每增加1项单项合同额在500万元以上的绿化工程的项目总工任职业绩加1分，最多加2分；LH03标段每增加1项单项合同额在100万元以上的绿化工程的项目总工任职业绩加1分，最多加2分。（综合性工程须体现出绿化工程的具体合同金额或出具业主证明文件） |
|  |  |  |  | 其他管理和 技术人员 | 5分 | 满足最低资格条件得3分，在此基础上，按人员配备情况酌情加分，最多加2分。 |
| 2.2.4 （3） | 评标价 |  | 50分 | 评标价得分＝50－偏差率×100×E E：评标价每高于评标基准价一个百分点扣分0.1分； |  |  |
| 2.2.4 （4） | 其他因素 | 财务 能力 | 5分 | 2019年度财务会计报告中流动资金 | 5分 | 流动资金与银行信贷之和满足资格审查条件最低要求，得3分； LH01、LH02标段流动资金与银行信贷之和达到4000万元及以上的得5分，中间按比例内插。LH03标段流动资金与银行信贷之和达到400万元及以上的得5分，中间按比例内插。 |
|  |  | 业绩 | 10分 | 企业业绩 | 10分 | 满足资格审查条件最低要求，得6分； 在2018年1月1日后，在最低业绩条件基础上，LH01标段、LH02标段增加累计合同额4000万元及以上的已验收合格的绿化工程，得10分；LH03标段增加累计合同额300万元及以上的已验收合格的绿化工程的，得10分；中间值按比例内插。 注：园林绿化工程以工程接收证书时间为准，综合性工程须体现出绿化工程的具体合同金额或出具业主证明文件。 |

### 评标办法正文

见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

附录1资格审查条件（资质最低要求）

施工企业资质等级要求

持有绿化经营范围有效的营业执照

附录2资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

LH01、LH02标段：经审计的投标人的2019年度财务会计报告中流动资金（流动资金=流动资产－流动负债）与为本项目开具的银行信贷证明之和必须达到2000万元。 LH03标段：经审计的投标人的2019年度财务会计报告中流动资金（流动资金=流动资产－流动负债）与为本项目开具的银行信贷证明之和必须达到200万元。

注：

1.不强制开具银行信贷证明。

2.银行信贷证明必须在信誉良好的国有或股份制商业银行支行及以上级别开具。

3.银行信贷证明的证明时效必须满足预计工期同时由出具该证明的银行的法定代表人签署，并加盖该银行的法人公章。

4.中标人的银行信贷证明将不予返还，直至工程结束；其它未中标的投标人的银行信贷证明自动作废。

附录3资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

2018年1月1日后完成过以下施工业绩（园林绿化工程以工程接收证书时间为准，综合性工程须体现出绿化工程的具体合同金额或出具业主证明文件）： （1）LH01、LH02标段：至少完成过园林绿化工程累计合同额2000万元，其中至少完成过1个单项合同额500万元的园林绿化工程； （2）LH03标段：至少完成过园林绿化工程累计合同额300万元。

附录4资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

/

附录5资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 经理 | 1人 | （1）投标人自有人员； （2）具有绿化相关专业中级技术职称； （3）LH01、LH02标段至少担任过累计合同额在1000万元以上的绿化工程项目经理，且至少担任过1项合同额在500万元以上的绿化工程项目经理；LH03标段至少担任过累计合同额在300万元以上的绿化工程项目经理。 业绩相关证明材料必须明确体现出绿化工程合同金额。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
| 项目 总工 | 1人 | - 投标人自有人员； - 具有绿化相关专业高级技术职称； - LH01、LH02标段至少担任过累计合同额在1000万元以上的绿化工程项目总工，且至少担任过1项合同额在500万元以上的绿化工程项目总工；LH03标段至少担任过累计合同额在300万元以上的绿化工程的项目总工。 业绩相关证明材料必须明确体现出绿化工程合同金额。 |  |

注：业绩证明材料中的技术负责人等同于项目总工。

附录6资格审查条件（其他管理和技术人员最低要求）

| 人 员 | 数量 |  |  | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LH01 | LH02 | LH03 |  |
| 绿化工程师 | 3 | 3 | 1 | 园林绿化及相关专业工程师职称，从事园林绿化工程施工经验5年及以上。 |
| 计划统计 负责人 | 1 | 1 | 1 | 园林绿化及相关专业工程师职称，从事园林绿化工程计划统计工作3年及以上。 |
| 质检负责人 | 2 | 2 | 1 | 园林绿化及相关专业工程师职称，从事园林绿化工程施工经验5年及以上。 |
| 专职安全员 | 1 | 1 | 1 | 具有相关部门颁发的有效的C级安全生产资格证书。 |
| 现场技师 | 2 | 2 | 1 | 园林绿化及相关专业技师，园林绿化施工经验5年及以上。 |
| 财务负责人 | 1 | 1 | 1 | 具有初级会计职称。 |

说明：本表所列人员类别和数量为最低要求，在投标阶段由投标人酌情填报。

附录7资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 最低数量要求（台、套） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LH01 | LH02 | LH03 |
| 液压喷播机 | 6m3以上 | 1 | 1 | 1 |
| 汽车式起重机 | 8T及以上 | 2 | 2 | 1 |

说明：本表所列人员类别和数量为最低要求，在投标阶段由投标人酌情填报。

10.公开时间

招标文件关键内容信息公开时间至2021年2月5日。

11.联系方式

| 招标人：吉林省高速公路集团有限公司; 招标代理机构：吉林省伟邦公路技术有限公司. 地址：吉林省长春市人民大街11511号; 地址：长春净月高新技术产业开发区福祉大路2766号. 邮政编码：130033; 邮政编码：130117. 联 系 人：张振东; 联 系 人：李金波 金良. 电 话：0431-85254020; 电 话：0431-84552020 88655555. |  |
| --- | --- |

各评分因素（评标价评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定。