吉高集团科技试验检测基地（数据产业园）建设项目（机电工程）施工招标

招标文件关键内容信息公开

- 招标条件

吉高集团科技试验检测基地（数据产业园）建设项目（机电工程）施工招标已获得批准建设，项目法人（招标人）为吉林省高速公路集团有限公司。建设资金来自法人自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：长春市二道区雾开河公园北侧。

2.2 工程规模：包含数据机房，指调大厅显示大屏及大屏控制系统，稽核中心显示屏及其屏幕控制系统。

2.3 计划工期：2023年8月15日至2024年12月31日，共计504日历天。节点工期：2024年10月30日前完成机电工程施工内容，2024年12月31日前完成交工验收。

2.4 标段划分及招标范围

本次招标划分为1个标段，即JD01标段。

- 投标人资格最低要求

3.1 本次招标要求投标人须具备公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包一级资质，自2018年1月1日（以交工日期为准）起，投标人应完成过1项高速公路监控系统工程业绩（合同业绩内应含有监控系统），并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

注：企业和个人业绩均应为国内新建或改扩建高速公路的监控系统工程（合同业绩必须含有监控系统），且应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的总包已建业绩。养护工程（如原有机电系统工程系统的改造、更新、升级、提升、完善、维护等）及国外工程业绩均不予认可。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（http://glxy.mot.gov.cn）中的施工企业名录，且投标人的名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致（如投标人因名称和资质发生变更导致与“全国公路建设市场信用信息管理系统”中信息不符的，投标人应提供相应审批部门出具的相关信息变更证明材料）。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4.投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：吉林省高速公路集团有限公司 地 址：吉林省长春市南关区人民大街11511号 邮政编码：130028 联 系 人：于忠宏 电 话：0431-85254020 电子邮箱：/ |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：国信招标集团股份有限公司 地 址：长春市净月旅游开发区生态大街3777号明宇广场A4栋32层招标部 邮政编码：130000 联 系 人：张娉婷、周映乔 电 话：0431-81852896 电子邮箱：2232574732@qq.com |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 吉高集团科技试验检测基地（数据产业园）建设项目（机电工程）施工招标 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 长春市二道区雾开河公园北侧 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹:100.00% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标文件第一章“招标公告”第2条 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：504日历天 计划开工日期：2023年8月15日 计划交工日期：2024年12月31日。 节点工期：2024年10月30日前完成机电工程施工内容，2024年12月31日前完成交工验收。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故，控制一般安全责任事故。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见第三章“评标办法” 财务要求：见第三章“评标办法” 业绩要求：见第三章“评标办法” 信誉要求：见第三章“评标办法” 项目经理和项目总工资格要求：见第三章“评标办法” 其他要求：投标文件格式中“拟委任的其他管理和技术人员汇总表、拟委任的其他管理和技术人员资历表、拟投入本标段的主要施工机械表、拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”，投标人在投标阶段无须填报。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 本款内容第（1）项修改为：“（1）被吉林省及以上建设主管部门或交通运输主管部门取消本项目所在地的投标资格或禁止进入吉林省建设市场且处于有效期内；” 本款第（6）项修改为：“（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；” 本款内容增加第（7）项：“（7）在2020年1月1日之后，有被本项目招标人以弄虚作假行为取消中标候选人资格的；投标人有因农民工群体上访行为被吉林省交通运输主管部门通报的。” 注：除以上修改外本款其他内容不变。 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：不适用 |
|  |  | 形式：使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式将提出的问题送达招标人。 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 | ①《投标文件关键内容摘录表》（Microsoft Word文件）；②未标价的工程量固化清单电子文件；③图纸；④对招标文件的澄清或修改。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清 招标文件 | 时间：投标截止时间10天前 |
|  |  | 形式：使用CA数字证书登录“一体化平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。同时将要求澄清的内容以电子邮件方式发送至2232574732@qq.com，并电话通知招标代理机构查收。 |
|  | 本款增加以下内容 | 投标人应仔细核对所投项目工程量清单中的工程量，如有疑问应在规定时间之前以书面形式向招标代理机构提出。在规定时间之后，招标代理机构将不再对清单作出调整，并视为清单中已包括图纸的全部工作内容。工程实施过程中，招标人不接受承包人针对工程量清单提出的变更和索赔。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清 发出的形式 | 修改为： 通过“一体化平台”发出招标文件澄清。投标人应在投标截止期前不定时浏览上述平台，否则出现一切后果由投标人自负。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清 | 请潜在投标人在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的投标人有义务在网上自行查询，无需书面回复。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改 发出的方式 | 修改为： 通过“一体化平台”发出招标文件修改，投标人应在投标截止期前不定时浏览上述平台，否则出现一切后果由投标人自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改 | 请潜在投标人在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的投标人有义务在网上自行查询，无需书面回复。 |
| 3.1.1 | 投标文件 密封形式 | 双信封 |
| 3.1.1 | 构成投标文件 的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金 的计算方法 | 投标人按照招标人上传到“一体化平台”的工程量清单电子文件填写工程量清单。 |
| 3.2.1 | 工程量清单 的填写方式 | 投标人按照招标人提供的固化电子文件填写并打印投标函、工程量清单 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 单价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | 最高投标限价26486630元（其中含暂列金额2534606元） |
| 3.2.9 | 投标报价的 其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天（日历天） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 修改为： 要求，投标保证金的金额：20万元 投标保证金可采用的其他形式：电子保函 招标人指定的银行及账号如下：账户名称：/开户银行：/账 号：/采用银行保函时，出具保函的银行级别：/ |
| 3.4.3 | 投标保证金 的退还及利 息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1)款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予 退还投标保证金情形 | 投标人在投标过程中借用他人资质，互相串通、结盟，伪造虚假业绩、人员、财务、履约情况等，或违反国家有关规定，损害招标的公正性和竞争性进行投标者。 |
| 3.5 | 资格审查资料 的特殊要求 | 投标人须按本表的下列补充说明要求，在投标文件第一个信封的“八、其他资料”中补充资格审查资料（含所有表格及其后附证明材料扫描件），以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉、人员等要求。 招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 的年份要求 | 2022年至2022年 |
| 3.5.3 | 近年完成的 类似项目情况表 | 2018年1月1日至投标截止时间 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | / |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：见第一章“招标公告” 投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：“见第一章“招标公告” 投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：“见第一章“招标公告” |
| 6.1.1 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人。 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人 的人数 | 3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示 媒介及期限 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、吉林省交通运输厅网站、吉林省高速公路集团有限公司网站。 公示期限：不少于3日 公示的其他内容：无 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.5 | 中标通知书和 中标结果通知 发出的形式 | 中标通知书以书面形式发出，中标结果通知以中标结果公告的形式在《中国招标投标公共服务平台》、《吉林省交通运输厅网站》和《吉林省高速公路集团有限公司网站》上发出。 |
| 7.6 | 中标结果公告 媒介及期限 | 公告媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、吉林省交通运输厅网站、吉林省高速公路集团有限公司网站。 公告期限：不少于3日 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 履约保证金形式：银行保函、担保机构出具的保函或现金、支票形式。 履约保证金金额：10%的签约合同价。被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为/信用等级的中标人，履约保证金金额为/％签约合同价。 注意：（1）采用现金、支票形式时，应由中标人的基本账户汇入发包人指定账户；（2）采用银行保函时，出具保函的银行级别：应由“工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行”六大国有商业银行之一或全国性股份制商业银行开具，银行应为地市级分行或以上级别，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。（3）若采用担保机构出具保函时，出具保函的担保机构级别：注册资本金不低于10亿元的长春市区境内的专业担保机构。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 行政监督：吉林省交通运输厅公路管理处 电 话：0431-85097540 地 址：吉林省长春市解放大路2518号交通大厦 邮 编：130021 |
| 9 | 是否采用 电子招标投标 | 是 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2本文件中所称的“以上”、“以下”、“以内”，包括本数；所称的“以外”，不包括本数。除有特殊说明外，本文件中所称的“近3年”或“近5年”等，是指自投标截止时间所在年度起逆推3年或5年。如：投标截止时间所在年度为2023年，“近3年”的年限从2020年1月1日算起,“近5年”的年限从2018年1月1日算起。 10.3用于本项目的招标代理服务费由中标人支付，投标人应将此费用摊入报价之中。参考国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改委《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、国家发改委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）等文件规定，以中标金额为基准额，分别适用代理服务费用标准，并采用差额定率累进法计算基准代理收费额。按下表规定的折扣系数确定招标代理费金额。 招标代理服务收费折扣系数表(工程类) 基准代理费; 2万以下; 2-5万; 5-10万; 10-50万; 50万以上. 折扣系数; 1.0; 0.8; 0.7; 0.6; 0.5. 10.4由于“一体化平台”中“投标人须知”、“投标文件格式”、“评标办法”部分内容无法修改，为保证招标顺利进行，招标人按有关规定以及结合实际情况对“投标人须知”、“投标文件格式”、“评标办法”部分内容进行了修改和补充，将修改和补充后的“投标人须知前附表（含附录）”、“投标文件格式”、“评标办法”上传至招标文件其他资料中，投标人应按招标人修改和补充后的“投标人须知前附表（含附录）”、“投标文件格式”、“评标办法”要求制作投标文件。 10.5投标人应按招标文件第八章“投标文件格式”要求的格式和内容，将其中的“七、资格审查资料”的全部内容（含所有表格及其后附证明材料扫描件）制作成一个word文档后，将其上传至第一个信封电子投标文件的“八、其他资料”模块，供评标专家评审，对于未按招标人要求制作并提交投标文件的，一切后果由投标人自行承担。 10.6本项目采用腾讯会议直播形式进行开标活动，请投标人自行下载、安装腾讯会议软件。腾讯会议号：873 300 682，投标人开标前30分钟进入本项目视频会议直播，进入视频会议人员应为本投标人法定代表人（或其委托代理人），并将进入会议人员姓名修改为“投标人全称+法定代表人（或其委托代理人）姓名”。投标人未参加视频开标会议的，或未完全参加视频开标会议全过程的，视为认同开标会议结果。 10.7本项目实施网上远程开标，投标人通过一体化平台系统进行远程投标文件解密。开标前，投标人应在准备解密的电脑端提前安装好CA驱动并且能正常登录系统。开标时在代理机构工作人员公布投标人名单后，按顺序进行解密，由投标人选择对应的项目，进入“开标远程解密”菜单，点击远程解密并输入CA密码，成功解密后状态会显示“已解密”。投标文件解密时需插上生成投标文件的CA锁进行解密，且正确输入密码，投标人未在规定的时间内完成解密的视为无效投标。投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等自身原因情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。 10.8投标阶段仅需按“吉林省公共资源交易一体化平台”系统要求提交电子投标文件。全部投标人须在开标结束后3个工作日内按下列要求将纸质版投标文件送到代理机构；正本1份、副本1份、电子U盘1个（中标人应在收到中标通知书后另外提供投标文件副本，具体数量以招标人要求为准）。 纸质投标文件要求： （1）纸质版投标文件应是电子投标文件的彩色打印件，应与上传的电子投标文件一致，并在投标文件封面上加盖投标人公章（鲜章）。 （2）正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。 （3）投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录、且逐页标注连续页码，投标文件不得采用活页夹装订。 （4）投标文件第一个信封和第二个信封应分开装订。 （5）如厚度适合，投标文件书脊上应明确标注项目名称、标段和投标人名称。 电子版投标文件要求，至少应包括： （1）投标文件第一个信封和第二个信封电子版文件格式为PDF文件，应与上传的电子投标文件一致。 （2）已标价的工程量固化清单。 10.9其他要求：为了便于中标公示信息统计所有投标人需在开标结束后将投标文件电子版、联系人及联系电话发送至2232574732@qq.com邮箱；投标文件电子版需与解密投标文件内容一致、PDF格式。另附投标文件关键内容摘录表电子文件Word可编辑版本。 |

附录1  资格审查条件（资质最低要求）

施工企业资质等级要求

投标人须具备公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包一级资质

附录2  资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

经审计的投标人的2022年度财务会计报告中流动资产大于流动负债。

附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

自2018年1月1日（以交工日期为准）起，投标人应完成过1项高速公路监控系统工程业绩（合同业绩内应含有监控系统）

说明：

（1）表中涉及到的各项工程术语均执行《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的标准；

（2）企业业绩应为国内新建或改扩建高速公路的监控系统工程（合同业绩必须含有监控系统），且应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的总包已建业绩。养护工程（如原有机电系统工程系统的改造、更新、升级、提升、完善、维护等）及国外工程业绩均不予认可。

附录4  资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

投标人不得存在“投标人须知”第 1.4.4 项规定的不良状况或不良信用记录。

附录5  资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 经理 | 1人 | - 投标人自有人员； - 持有建设行政主管部门颁发的“公路工程”或“机电工程”专业《一级建造师注册证书》，且现注册单位为投标人； - 具有公路工程或机电工程相关专业中级技术职称； - 具有有效的B类安全生产考核合格证书； | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
| 项目 总工 | 1人 | - 投标人自有人员； - 具有公路工程或机电工程相关专业高级技术职称； |  |

- 注：①项目经理和项目总工不得兼职。

②“投标人自有人员”指现由投标人为其申报社会保险登记，并为其缴纳社会保险费的人员，社保缴费截止时间为2023年。

5.评标办法前附表

| 条款号 | 条款内容 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的投标人优先； （2）履约信誉得分高的投标人优先； （3）施工组织设计得分高的投标人优先； （4）企业业绩得分高的投标人优先。 （5）若以上均相等，则由评标委员会表决确定其排序先后。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审 与 响应性评审 标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，且提供了满足招标文件要求的证明材料： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，形式符合招标文件规定。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，授权委托书符合招标文件规定。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，法定代表人身份证明符合招标文件规定。 （6）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定。 （7）同一投标人对同一标段未提交两个以上不同的投标文件。 （8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （11）权利义务符合招标文件规定： a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e．投标人在投标活动中无欺诈行为； f．投标人未对合同条款有重要保留。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审 与 响应性评审 标准 | 第二个信封（报价文件）评审标准 （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。 （4）投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人对同一标段未提交两个以上不同的投标报价。 （6）投标人未提交调价函。 （7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | - （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。具备公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包一级资质 （3）投标人的财务状况符合招标文件规定。经审计的投标人的2022年度财务会计报告中流动资产大于流动负债。 （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。自2018年1月1日（以交工日期为准）起，投标人应完成过1项高速公路监控系统工程业绩（合同业绩内应含有监控系统） 注：①表中涉及到的各项工程术语均执行《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的标准； ②企业业绩应为应为国内新建或改扩建高速公路的监控系统工程（合同业绩必须含有监控系统），且应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的总包已建业绩。养护工程（如原有机电系统工程系统的改造、更新、升级、提升、完善、维护等）及国外工程业绩均不予认可。 （5）投标人的信誉符合招标文件规定。投标人不得存在“投标人须知”第 1.4.4 项规定的不良状况或不良信用记录。 （6）投标人的项目经理资格、在岗情况符合招标文件规定。 - ①投标人自有人员； - ②持有建设行政主管部门颁发的“公路工程”或“机电工程”专业《一级建造师注册证书》，且现注册单位为投标人； - ③具有公路工程或机电工程相关专业中级技术职称； - ④具有有效的B类安全生产考核合格证书。 - ⑤无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目任职但本项目中标后能够从该项目撤离）。 - 注：①项目经理和项目总工不得兼职。 ②“投标人自有人员”指现由投标人为其申报社会保险登记，并为其缴纳社会保险费的人员，社保缴费截止时间为2023年。 （7）投标人的项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 ①投标人自有人员； ②具有公路工程或机电工程相关专业高级技术职称； ③无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目任职但本项目中标后能够从该项目撤离）。 - 注：①项目经理和项目总工不得兼职。 ②“投标人自有人员”指现由投标人为其申报社会保险登记，并为其缴纳社会保险费的人员，社保缴费截止时间为2023年。 （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 施工组织设计： 20分 主要人员： 10分 业绩： 7分 履约信誉： 3分 售后服务： 3分 主要设备： 7分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价： 50分 |
| 2.2.2 | 确定评标基准价 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价 （2）评标价平均值的计算：除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 （3）评标基准价的确定：将评标价平均值直接作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价 偏差率（以百分数形式表示）保留两位小数，如**.**% |

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分 因素 |  | 权重 分值 | 各评分因 素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4 （1） | 施工组织设计 |  | 20分 | 项目整体解决方案 | 2 | 一般，得1.2～1.6分； 较好，得1.6～2.0分。 |
|  |  |  |  | 主要工程项目的建设方案 | 10 | 一般，得6.0～8.0分； 较好，得8.0～10.0分。 |
|  |  |  |  | 人员组织方案 | 2 | 一般，得1.2～1.6分； 较好，得1.6～2.0分。 |
|  |  |  |  | 工期、质量、安全保证措施 | 4 | 一般，得2.4～3.2分； 较好，得3.2～4.0分。 |
|  |  |  |  | 培训方案及售后服务 | 2 | 一般，得1.2～1.6分； 较好，得1.6～2.0分。 |
| 2.2.4 （2） | 主要人员 |  | 10分 | 项目经理 任职业绩 | 6分 | 满足资格审查条件最低要求，得3.6分； 在最低要求的基础上，每增加1项高速公路机电工程的项目经理任职业绩加2.4分，最多加2.4分。 |
|  |  |  |  | 项目总工 任职业绩 | 4分 | 满足资格审查条件最低要求，得2.4分； 在最低要求的基础上，每增加1项高速公路机电工程的项目总工任职业绩加1.6分，最多加1.6分。 |
| 2.2.4 （3） | 评标价 |  | 50分 | （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则 评标价得分＝F－偏差率×100×0.2； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则 评标价得分＝F＋偏差率×100×0.1。 其中：F 是评标价所占的权重分值， |  |  |
| 2.2.4 （4） | 其他因素 | 业绩 | 7分 | 企业业绩 | 7分 | 满足最低资格要求得4.2分，自2018年1月1日后（以交工日期为准）每增加1项有效的施工业绩加1.4分，最多加2.8分。 |
|  |  | 履约信誉 | 3分 | 信用 评价 结果 | 3分 | - a.投标人信用评价等级：指投标人吉林省信用评价等级或投标人全国信用评价等级。 - b.投标人吉林省信用评价等级：指投标人在吉林省交通运输厅发布的“关于吉林省2022年度公路建设市场信用评价结果的公示”中的“吉林省2022年公路建设市场信用评价施工企业参评公示表”中的信用评价等级；投标人全国信用评价等级：指投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”“全国公路从业单位信用评价结果”中投标人的2021年度施工企业信用等级（如在投标截止时间前发布2022年施工企业信用等级，以最新发布为准）。 - c.投标人吉林省信用评价等级和投标人全国信用评价等级二者均有时，以两种信用评价等级高的为准。 - d.无评价指投标人吉林省信用评价等级和投标人全国信用评价等级二者均没有的情况。 e.无上述企业信用评价的，在2022年度若无“不良信用记录”（以投标人承诺为准），按A级对待，否则按C级、D级对待。 AA级、A级 3分 其他等级 0分 |
|  |  | 售后服务 | 3分 | 缺陷责任期 | 3 分 | 满足招标文件规定的缺陷责任期（免费保修与运维期）2年的，得1.8分。 在此基础上，投标人承诺缺陷责任期（免费保修与运维期）每延长1年加0.4分，最多加1.2分。 |
|  |  | 主要设备 | 7分 | 设备品牌与应用 | 7分 | 见附件 |

附件：主要机电设备品牌、应用评分标准

说明：

1.主要机电设备品牌、应用评分的计算方法：每个设备品牌、应用得分=品牌、应用得分×品牌、应用加权系数；

2.设备品牌、应用评分标准（见下表）；

3.得分计算保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

| 序号 | 设备名称 | 品牌、应用 得分 | 品牌、应用 加权系数 | 品牌、应用 加权系数标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指调中心全彩LED显示屏（158.03平方米） | 1 | 0.6～1 | 选用知名品牌、在国内行业中大范围使用的取1； 选用一般品牌、在国内行业中有一定比例使用的取0.8； 选用不知名品牌、在国内行业中有较少比例使用的取0.6； |
| 2 | 稽核中心大屏幕拼接系统（32块，含控制软件，HDMI线缆、6类双绞线） | 1 |  |  |
| 3 | UPS主机 | 1 |  |  |
| 4 | 市电进线柜 | 1 |  |  |
| 5 | 稽核中心视频管理服务器 | 1 |  |  |
| 6 | 稽核中心流媒体转发服务器 | 1 |  |  |
| 7 | 客服中心交换机 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 7分 |  |  |

6.联系方式

招 标 人：吉林省高速公路集团有限公司

地　　址：吉林省长春市南关区人民大街11511号

邮政编码：130028

联 系 人：于忠宏

电    话：0431-85254020

招标代理机构：国信招标集团股份有限公司

执行机构：国信招标集团股份有限公司吉林省分公司

地址：长春市净月旅游开发区生态大街3777号明宇广场A4栋32层招标部

联系人：张娉婷、王建

电话：0431-81852896

邮箱：2232574732@qq.com

本关键内容公开时间至投标截止时间10日前结束。

“评标办法前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，凡“评标办法前附表”对本章正文内容进行修改、完善和补充的，均以“评标办法前附表”为准；未进行补充、完善、修改和说明的，以本章正文内容为准。

各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的 60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。